АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЛУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 18 от 03.03.2023 г.

О подготовке населённых пунктов, хозяйственных строений, мостов и других гидротехнических сооружений к пропуску паводковых

вод 2023 года

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения рисков, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов экономики:

1. Утвердить

- состав противопаводковой комиссии (приложение № 1)

- план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья в 2023 году (приложение № 2)

2. а) создать в сельскохозяйственных предприятиях, промышленных предприятиях, организациях-аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ;

б) предложить разработать и осуществить мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждения;

в)   провести собрание  граждан с.Бекетово, д.Вязовка, СНТ;

г) провести подворный обход населения в зоне возможного затопления, ознакомить с планом по пропуску паводка, мерами по технике безопасности, под роспись;

д) предложить организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников и специалистов в офисе ООО ПХ «Артемида», подстанции с.Бекетово, МОБУСОШ с.Бекетово;

е)  определить места большого скопления льда для своевременного заключения договора и ликвидации ледовых заторов силами Уфимского управления буровзрывных работ;

3. Предложить руководителям предприятий, организаций заключить соглашение в необходимых случаях о беспрепятственном закреплении и выделении по заявкам сельских комиссий технику (транспортные, погрузочные и землеройные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности государственного и кооперативного, фермерского, личного и иного имущества от порчи и уничтожения паводковыми водами.

4. Предложить директору ООО ПХ «Артемида» Пожидаеву Е.В. обеспечить организацию необходимого количества кормов на фермы и скоту населения.

5. При возникновении чрезвычайных ситуаций и для уменьшения рисков, опасных последствий весеннего половодья и паводков, для обеспечения защиты населения и объектов экономики, выполнения эвакуационных мероприятий, для проведения мероприятий по обеспечению сохранности государственного и кооперативного, фермерского, личного и иного имущества от порчи и уничтожения паводковыми водами, закрепить за администрацией сельского поселения Подлубовский сельсовет:

- трактор МТЗ-82 с лопатой;

- трактор МТЗ-82;

- трактор ЮМЗ – экскаватор;

- автомобиль Нива-Шевроле.

6. Предложить руководителям предприятий, организаций, сельхозпредприятий очистить от снега водосточные трубы, пруды и другие сооружения в местах возможного скопления воды, обеспечить до 1 апреля 2023 года выполнение мероприятий по предотвращению загрязнений, засорений рек Уршак и Узень.

7. Предложить участковому уполномоченному полиции Гадельшину Р.Р. обеспечить охрану общественного порядка в местах переправ и эвакуации людей, организовать спасательные работы и противопожарные мероприятия.

8. Предложить директорам муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Бекетово Екимову Г.П., с.Подлубово Калимуллиной Г.Ф., обеспечить размещение, людей, в случае возникновения необходимости эвакуации из зоны возможного затопления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Подлубовский сельсовет                                                               Кадыров Н.Н.

Утвержден

распоряжением  администрации

сельского поселения

Подлубовский  сельсовет

муниципального района

Кармаскалинский район

Республики Башкортостан

от 03.03.2023 года  № 18

П Л А Н

мероприятий по обеспечению подготовки населённых пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья в   2023 году

по сельскому поселению Подлубовский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить населённые пункты, сельхозпредприятия и крестьянского фермерского хозяйства, складские помещения, животноводческие фермы, материальные ценности и т.п., которые могут быть затоплены талыми водами. Разработать план предупредительных и спасательных мероприятий по сельской администрации и объекту экономики (ОЭ), обеспечить вывоз материальных ценностей. | 01.03.-20.03. 2023 г. | Глава сельского поселения Кадыров Н.Н., руководитель ООО ПХ «Артемида», ООО БСК с. Бекетово |
| 2. | Проверить состояние напорных сооружений плотин, дамб, водосбросов, мостов, накопителей и других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи кюветы, мостовые пролёты, к началу половодья опорожнить водоёмы сезонного регулирования. | до 20.03. 2023 г. | Руководители предприятий, организаций |
| 3. | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка. | до 20.03. 2023 г. | Председатель противопаводковой комиссии |
| 4. | Своевременно заготовить и подвести в сельском поселении возможных аварий материалы (камень, гравий, щебень). | до 20.03. 2023 г. | Руководители организаций и предприятий |
| 5. | Укомплектовать аварийные бригады по обеспечению сохранности имущества крестьянского фермерского хозяйства, мостов, прудов, дорог, коммуникаций, народохозяйственных объектов, жилых домов от повреждений льдом и паводковыми водами. | до 20.03. 2023 г. | Руководители крестьянского фермерского хозяйства, организаций |
| 6. | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, организаций, крестьянского фермерского хозяйства, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для работников этих предприятий. | до 20.03. 2023 г. | Руководители предприятий, организаций, ООО ПХ «Артемида» |
| 7. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию неорганизованных скоплений отходов, очистить затопляемые берега от древесных отходов, строительных материалов, скоплений мусора, удобрения, ядохимикатов, емкостей нефтепродуктов. | до 20.03. 2023 г. | Глава сельского поселения Кадыров Н.Н., директор ООО ПХ «Артемида» Пожидаев Е.В |
| 8. | Составить списки граждан, имеющих лодки, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавсредства. Привлечь эти плавсредства для спасения людей, животных, птиц и других материальных средств из зон затопления. | до 20.03. 2023 г. | Глава сельского поселения Кадыров Н.Н., на период затопления |
| 9. | Установить устойчивую проводную связь с населёнными пунктами, попадающих в зону затопления, а где нет проводной связи – использовать сотовую и другие виды связи. | до 20.03. 2023 г. | Начальник линейно-технического цеха «Кармаскалинский» Хусаинов С.Х. |
| 10. | Определить количество домов, попадающих в зону затопления | до 20.03. 2023 г. | Глава сельского поселения Кадыров Н.Н., |
| 11. | Вести подготовительные меры для эксплуатации населения из зон затопления, подготовить школу для приёма и размещение людей на время паводка. | до 20.03. 2023 г. | Глава сельского поселения Кадыров Н.Н. |
| 12. | Из животноводческих ферм и с других помещений, расположенных в зоне возможного затопления, эвакуировать до начала паводка скот, фураж, ценное оборудование, технику и сельхозмашины. | до 20.03. 2023 г. | Директор ООО ПХ «Артемида» Пожидаев Е.В. |
| 13. | Определить расчёт выделения автотранспорта и других транспортных средств (в том числе частных) для перевозки людей в безопасные места (участки) | до 20.03. 2023 г. | Глава сельского поселения Подлубовский сельсовет Кадыров Н.Н., директор ООО ПХ «Артемида» Пожидаев Е.В. |
| 14. | До начала дорожной распутицы завезти в населённые пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, корма | до 20.03. 2023 г. | Глава сельского поселения Подлубовский сельсовет, Кадыров Н.Н., директор ООО ПХ «Артемида» Пожидаев Е.В. |
| 15. | Обеспечить сохранность сооружений. Своевременно провести работы по вскрытию водоотводов и труб, завоз аварийных материалов, техники к местам возможных повреждений. | до 20.03. 2023 г. и на период половодья | Глава сельского поселения Подлубовский сельсовет Кадыров Н.Н. |
| 16 | Эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях, домах. | на период половодья | Глава сельского поселения Подлубовский сельсовет Кадыров Н.Н. |

Управляющий делами                                                       С.П.Уразбахтина

Приложение № 1

утверждено распоряжением

администрации сельского поселения

Подлубовский сельсовет

от 03.03.2023 года  № 18

Состав

противопаводковой комиссии

| Кадыров Н.Н. | - глава сельского поселения Подлубовский сельсовет, председатель противопаводковой комиссии |
| --- | --- |
| Пожидаев Е.В. | - директор ООО ПХ «Артемида», заместитель председателя комиссии (по согласованию) |
| Члены комиссии: |
| Уразбахтина С.П. | - управляющий делами администрации сельского поселения Подлубовский сельсовет |
| Беляева А.В. | - специалист 1 категории по делам молодежи |
| Шерышова Е.В. | - специалист 1 категории (инспектор военно-учетного стола) |
| Фахретдинова В.В. | - специалист 1 категории - землеустроитель |
| Екимов Г.П. (по согласованию) | - директор МОБУ СОШ с.Бекетово |
| Калимуллина Г.Ф. (по согласованию) | - директор МОБУ СОШ с.Подлубово |

Управляющий делами                                                      С.П.Уразбахтина